ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на розробку програмного продукту "Система управління паролями з шифруванням"

Виконав: Климко Кіріл

Студент ТЦР-32

ВСТУП

Найменування програмного продукту: "Система управління паролями з використанням алгоритмів шифрування та Spring Boot"

Скорочена назва: Password Manager

Галузь застосування: Інформаційна безпека, персональне управління обліковими записами

Об'єкт застосування: Персональні комп'ютери користувачів для безпечного зберігання паролів від різних онлайн-сервісів та додатків

Коротка характеристика:Програмний продукт призначений для безпечного локального зберігання паролів користувача з криптографічним захистом на основі алгоритму AES-256. Система забезпечує шифрування всіх збережених паролів за допомогою master password, генерацію надійних паролів, пошук та категоризацію облікових записів. Продукт реалізовано з використанням enterprise технологій Java (Spring Boot, JavaFX) з дотриманням сучасних стандартів інформаційної безпеки.

1. ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ

1.1. Розробка виконується на підставі:

- Завдання на курсову роботу з дисципліни "КПЗ Java", затвердженого завідувачем кафедри ННІТ

1.2. Організація-розробник: ДУІКТ, кафедра ННІТ

1.3. Тема розробки: "Розробка системи управління паролями з використанням алгоритмів шифрування та Spring Boot"

1.4. Найменування замовника: Кафедра ННІТ

1.5. Плановий термін початку розробки: [14.02.2026]

1.6. Плановий термін закінчення розробки: [05.03.2026]

2. ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

2.1. Функціональне призначення

Програмний продукт призначений для вирішення наступних задач:

2.1.1. Безпечне зберігання облікових даних (website, username, password) від різних онлайн-сервісів з криптографічним захистом

2.1.2. Захист доступу до сховища паролів за допомогою master password з використанням алгоритму BCrypt

2.1.3. Шифрування кожного збереженого пароля індивідуально з використанням алгоритму AES-256-CBC

2.1.4. Генерація криптографічно стійких випадкових паролів з можливістю налаштування параметрів (довжина, типи символів)

2.1.5. Пошук та фільтрація збережених паролів за назвою сервісу, іменем користувача або категорією

2.1.6. Оцінка надійності паролів за визначеними критеріями

2.1.7. Експорт та імпорт паролів у форматі JSON

2.2. Експлуатаційне призначення

2.2.1. Цільова аудиторія:

- Індивідуальні користувачі для персонального використання

- Студенти для вивчення криптографічних алгоритмів

- Розробники як приклад enterprise Java розробки

2.2.2. Умови експлуатації:

- Одночасна робота одного користувача

- Локальне зберігання даних (без мережевої синхронізації)

- Робота в операційних системах Windows 10+, Linux Ubuntu 20.04+, macOS 11+

2.2.3. Вимоги до кваліфікації користувачів:

- Базові навички роботи з комп'ютером

- Розуміння необхідності створення надійного master password

- Відповідальність за збереження master password (неможливість відновлення при втраті)

3. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМИ

3.1. Вимоги до функціональних характеристик

3.1.1. Управління master password

Програма повинна забезпечувати:

- Встановлення master password при першому запуску з перевіркою мінімальних вимог безпеки (довжина ≥8 символів, наявність великих та малих літер, цифр)

- Зберігання BCrypt hash master password (12 раундів хешування) у файлі data/master.hash

- Верифікацію master password при кожному запуску програми

- Блокування доступу після 5 невдалих спроб введення master password

- Можливість зміни master password з верифікацією старого пароля

3.1.2. Управління паролями

Програма повинна забезпечувати:

- Додавання нового запису з полями: назва сервісу (обов'язково), ім'я користувача (обов'язково), пароль (обов'язково), категорія, примітки

- Шифрування пароля алгоритмом AES-256-CBC перед збереженням в базу даних

- Використання PBKDF2WithHmacSHA256 (65536 ітерацій) для генерації ключа шифрування з master password

- Генерацію унікального Initialization Vector (IV) для кожного збереженого пароля

- Перегляд збереженого пароля з автоматичним розшифруванням

- Редагування існуючого запису з перешифруванням при зміні пароля

- Видалення запису з підтвердженням дії користувачем

- Автоматичне оновлення мітки часу останнього використання при перегляді пароля

3.1.3. Пошук та фільтрація

Програма повинна забезпечувати:

- Пошук за назвою сервісу (case-insensitive, substring matching)

- Пошук за іменем користувача (case-insensitive, substring matching)

- Фільтрацію за категорією

- Відображення списку останніх 10 використаних паролів

3.1.4. Генерація паролів

Програма повинна забезпечувати:

- Генерацію випадкових паролів довжиною від 8 до 64 символів

- Використання класу SecureRandom для криптографічно стійкої генерації

- Можливість вибору типів символів (великі літери, малі літери, цифри, спеціальні символи)

- Гарантію наявності хоча б одного символу кожного обраного типу

- Оцінку надійності згенерованого пароля за шкалою 0-100

3.1.5. Копіювання та експорт

Програма повинна забезпечувати:

- Копіювання пароля в буфер обміну операційної системи

- Автоматичне очищення буфера обміну через 30 секунд після копіювання

- Експорт всіх паролів у форматі JSON з попередженням про безпеку

- Імпорт паролів з JSON файлу

3.2. Вимоги до надійності

3.2.1. Програма повинна забезпечувати цілісність даних при некоректному завершенні роботи за допомогою транзакційного механізму JPA

3.2.2. Відсутність втрати даних при збоях живлення шляхом використання вбудованої бази даних H2 з автоматичним збереженням

3.2.3. Обробка всіх можливих виключних ситуацій з інформуванням користувача

3.2.4. Логування критичних операцій для діагностики проблем

3.3. Вимоги до складу та параметрів технічних засобів

3.3.1. Мінімальні системні вимоги:

- Процесор: Intel Core i3 (2 ядра, 2.0 GHz) або еквівалент

- Оперативна пам'ять: 2 GB

- Вільне місце на диску: 100 MB

- Роздільна здатність екрану: 1280×720 пікселів

- Операційна система: Windows 10, Ubuntu 20.04, macOS 11 або новіші версії

3.3.2. Рекомендовані системні вимоги:

- Процесор: Intel Core i5 (4 ядра, 2.5 GHz) або еквівалент

- Оперативна пам'ять: 4 GB

- Вільне місце на диску: 500 MB

- Роздільна здатність екрану: 1920×1080 пікселів

3.4. Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

3.4.1. Java Runtime Environment (JRE) версії 21 або новішої

3.4.2. Підтримка JavaFX версії 21

3.4.3. Вбудована база даних H2 версії 2.2.224 або новішої (постачається з програмою)

3.4.4. Можливість експорту даних у стандартний формат JSON для сумісності з іншими системами

3.5. Вимоги до маркування та упаковки

3.5.1. Програмний продукт постачається у вигляді виконуваного JAR файлу з назвою password-manager-1.0.0.jar

3.5.2. Розмір дистрибутива: приблизно 50 MB

3.6. Вимоги до транспортування та зберігання

3.6.1. Програмний продукт розповсюджується в електронному вигляді через репозиторій GitHub

3.6.2. Резервні копії вихідного коду зберігаються в системі контролю версій Git

3.7. Спеціальні вимоги

3.7.1. Вимоги до безпеки:

- Використання алгоритму AES-256 для шифрування паролів відповідно до стандарту NIST FIPS 197

- Використання PBKDF2 для генерації ключів відповідно до рекомендацій NIST SP 800-132

- Використання BCrypt для хешування master password з мінімум 12 раундами

- Відсутність збереження master password в plaintext форматі

- Очищення master password з оперативної пам'яті при блокуванні сховища

- Відсутність логування паролів або master password

3.7.2. Вимоги до продуктивності:

- Час шифрування одного пароля: не більше 100 мілісекунд

- Час дешифрування одного пароля: не більше 100 мілісекунд

- Час пошуку серед 1000 записів: не більше 100 мілісекунд

- Час запуску програми: не більше 5 секунд

4. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

4.1. Попередній склад програмної документації

4.1.1. Технічне завдання (ДСТУ 19.201-78)

4.1.2. Пояснювальна записка з розділами:

- Аналіз предметної області

- Проєктування системи (UML діаграми)

- Реалізація системи

- Тестування та результати

4.1.3. Керівництво користувача з описом:

- Встановлення та запуску програми

- Робочих процедур

- Обробки помилкових ситуацій

4.1.4. Програмна документація:

- Javadoc для всіх public класів та методів

- README.md з інструкціями для розробників

- Коментарі в коді для складних алгоритмів

4.2. Спеціальні вимоги до програмної документації

4.2.1. Документація повинна бути виконана українською мовою

4.2.2. UML діаграми повинні включати:

- Use Case діаграму

- Діаграму класів

- Діаграми послідовності для ключових сценаріїв

- Діаграму компонентів

- ER-діаграму бази даних

4.2.3. Керівництво користувача повинно містити скріншоти всіх екранів програми

5. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

5.1. Орієнтовна економічна ефективність

5.1.1. Підвищення безпеки даних користувача шляхом використання криптографічно стійких алгоритмів

5.1.2. Економія часу на створення надійних паролів за рахунок вбудованого генератора

5.1.3. Відсутність витрат на ліцензування програмного продукту (відкритий вихідний код)

5.2. Передбачувані витрати на розробку

5.2.1. Витрати часу на розробку: 160 годин (4 тижні × 40 годин)

5.2.2. Структура витрат часу:

- Аналіз та проєктування: 40 годин (25%)

- Програмування: 80 годин (50%)

- Тестування: 24 години (15%)

- Документування: 16 годин (10%)

5.3. Техніко-економічні показники розробки

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Обсяг програмного коду | ~3500 рядків Java коду |
| Кількість класів | 25 класів |
| Кількість модульних тестів | 45+ тестів |
| Покриття тестами | >70% |
| Розмір виконуваного файлу | ~50 MB |
| Час запуску програми | <5 секунд |

6. СТАДІЇ І ЕТАПИ РОЗРОБКИ

6.1. Стадії розробки

Розробка програмного продукту виконується в одну стадію - "Розробка робочої документації"

6.2. Етапи розробки та їх зміст

Етап 1. Аналіз вимог та проєктування (1 тиждень)

Зміст робіт:

- Аналіз існуючих рішень (KeePass, LastPass, 1Password)

- Визначення функціональних та нефункціональних вимог

- Вибір технологій та інструментів

- Розробка архітектури системи

- Створення UML діаграм (Use Case, Class, Sequence)

- Проєктування бази даних

Документи:

- Технічне завдання

- Архітектурний опис системи

- UML діаграми

Етап 2. Реалізація backend компонентів (1 тиждень)

Зміст робіт:

- Налаштування проєкту Maven та залежностей

- Реалізація EncryptionService (AES-256, PBKDF2)

- Реалізація MasterPasswordService (BCrypt)

- Реалізація PasswordGeneratorService

- Реалізація PasswordService (бізнес-логіка)

- Створення JPA Entity та Repository

- Написання модульних тестів для сервісів

Документи:

- Вихідний код backend компонентів

- Unit-тести

- Javadoc

Етап 3. Реалізація frontend та REST API (1 тиждень)

Зміст робіт:

- Створення JavaFX UI (MainWindow)

- Реалізація екранів Setup, Login, Main

- Реалізація діалогів додавання/редагування

- Реалізація REST Controllers

- Інтеграція UI з backend сервісами

- Написання інтеграційних тестів

Документи:

- Вихідний код UI та Controllers

- Інтеграційні тести

Етап 4. Тестування та документування (1 тиждень)

Зміст робіт:

- Функціональне тестування всіх сценаріїв

- Тестування безпеки (перевірка шифрування)

- Тестування продуктивності

- Генерація звіту покриття (JaCoCo)

- Виправлення виявлених помилок

- Написання керівництва користувача

- Оформлення пояснювальної записки

Документи:

- Звіт про тестування

- Керівництво користувача

- Пояснювальна записка

- README.md

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ПРИЙМАННЯ

7.1. Види випробувань

7.1.1. Попередні випробування

Проводяться розробником після завершення кожного етапу для перевірки готовності до наступного етапу.

Критерії:

- Відсутність критичних помилок компіляції

- Успішне проходження всіх модульних тестів етапу

- Відповідність реалізованої функціональності вимогам ТЗ

7.1.2. Приймальні випробування

Проводяться після завершення всіх етапів розробки комісією у складі керівника курсової роботи та представників кафедри.

7.2. Об'єм та методи випробувань

7.2.1. Функціональне тестування

Перевірка наступних сценаріїв:

Сценарій 1: Перше використання

- Запуск програми

- Встановлення master password "TestMaster123!"

- Перевірка створення файлу data/master.hash

- Перевірка відкриття головного екрану

Критерій успіху: Головний екран відкрився, файл створено

Сценарій 2: Додавання та перегляд пароля

- Додавання запису: website="github.com", username="user@test.com", password="SecurePass123!"

- Перевірка відображення в списку

- Відкриття запису

- Перевірка розшифрування пароля

Критерій успіху: Пароль розшифрований і відображається коректно

Сценарій 3: Генерація пароля

- Відкриття діалогу генерації

- Налаштування: довжина 20, всі типи символів

- Генерація пароля

- Перевірка довжини та наявності всіх типів символів

- Перевірка оцінки надійності

Критерій успіху: Пароль згенеровано, містить всі типи, strength ≥70

Сценарій 4: Пошук

- Додавання 10 різних записів

- Пошук за частковим співпадінням website

- Перевірка результатів

Критерій успіху: Знайдено тільки відповідні записи

Сценарій 5: Блокування та розблокування

- Блокування сховища (кнопка Lock)

- Спроба доступу до даних

- Введення master password

- Доступ до даних

Критерій успіху: Після блокування доступ заборонено, після розблокування - дозволено

7.2.2. Тестування безпеки

Тест 1: Неправильний master password

- Закриття програми

- Запуск програми

- Введення неправильного master password (5 разів)

Критерій успіху: Доступ заборонено, програма заблокована після 5 спроб

Тест 2: Перевірка шифрування в БД

- Додавання пароля "MySecretPassword123!"

- Відкриття файлу data/passwords.mv.db в hex-редакторі

- Пошук рядка "MySecretPassword123!" в plaintext

Критерій успіху: Рядок не знайдено в plaintext

Тест 3: Перевірка master password hash

- Відкриття файлу data/master.hash

- Перевірка формату (BCrypt hash, 60 символів)

Критерій успіху: Hash має формат BCrypt

7.2.3. Тестування продуктивності

Тест 1: Час шифрування

- Додавання 100 паролів

- Вимірювання середнього часу шифрування

Критерій успіху: Середній час <100ms

Тест 2: Час пошуку

- Додавання 1000 записів

- Виконання 10 пошукових запитів

- Вимірювання середнього часу пошуку

Критерій успіху: Середній час <100ms

7.2.4. Автоматизоване тестування

Виконання всіх JUnit тестів з генерацією звіту покриття:

Критерій успіху:

- Всі тести пройдені успішно (0 failures)

- Покриття коду >70%

7.3. Критерії прийняття програми

7.3.1. Обов'язкові критерії:

- Реалізовані всі критичні функціональні вимоги (розділ 3.1.1, 3.1.2)

- Успішно пройдені всі функціональні тести (розділ 7.2.1)

- Успішно пройдені всі тести безпеки (розділ 7.2.2)

- Виконані вимоги до продуктивності (розділ 7.2.3)

- Покриття автоматизованими тестами >70%

- Відсутність критичних помилок

- Наявність повного комплекту документації (розділ 4)

7.3.2. Бажані критерії:

- Покриття тестами >80%

- Реалізовано REST API

- Реалізовано експорт/імпорт

7.4. Документи, що підтверджують приймання

7.4.1. Протокол приймально-здавальних випробувань

7.4.2. Звіт про тестування з результатами JaCoCo

7.4.3. Акт приймання курсової роботи

7.4.4. Пояснювальна записка

7.4.5. Керівництво користувача

7.4.6. Вихідний код програми (посилання на репозиторій GitHub)